综合评分标准表

评分标准详表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 35 | 以本次最低经评审的单位量综合单价的和为基准价（得满分），报价得分=（基准价/报价）*35 |  |
| 2 | 业绩 | 20 | 自2013年1月1日来同类项目业绩： - 合同金额达20万（含）以上的每个5分。 - 合同金额10（含）-20万的每个4分。 - 合同金额5（含）-10万的每个3分。 - 合同金额3（含）-5万的每个2分。 5、合同金额3万以下的不得分。 | 以报价单位提供的合同复印件时间（加盖公章）为准 |
| 3 | 施工时效性 | 25 | - 承诺在接到甲方委托任务后（书面形式或邮箱发送）在1日历天内回复人员到场具体时间的得5分； - 承诺在甲乙双方确认开工日期当日准时开工的得10分；（若后期施工中出现未准时施工的，每晚一日历天扣减该项目结算金额5%，不足一日历天按一日历天计算，最高扣减20%） - 承诺在甲乙双方约定工期内完工的得10分，因甲方原因造成的工期延误，工期顺延。（若后期施工中出现未准时完工的，每晚一日历天扣减该项目结算金额5%，不足一日历天按一日历天计算，最高扣减20%） |  |
| 4 | 施工质量控制 | 10分 | - 以往在院内施工过的公司，以已完工程质量做评判，优得7-10分；一般得4-6分；较差的得0-3分； - 未在院内施工过的公司，按其投标中对施工质量承诺评判，承诺优优得7-10分；一般得4-6分；较差的得0-3分； |  |
|  |  | 100 |  |  |