附件二 管道零星维修比选综合评分标准表

评分标准详表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35 | 以本次最低经评审的单位量综合单价的和为基准价（得满分），报价得分=（基准价/报价）*35 |  |
| 2 | 业绩20% | 20 | 自2015年1月1日来同类项目业绩： 合同金额达20万（含）以上的每个5分。 合同金额10（含）-20万的每个4分。 合同金额5（含）-10万的每个3分。 合同金额3（含）-5万的每个2分。 合同金额3万以下的不得分。 | 以报价单位提供的合同复印件（加盖公章）为准 |
| 3 | 施工时效性25% | 25 | - 承诺在接到甲方委托任务后（书面形式或邮箱发送）在1日历天内回复人员到场具体时间的得5分； - 承诺在甲乙双方确认开工日期当日准时开工的得10分；（若后期施工中出现未准时施工的，每晚一日历天扣减该项目结算金额5%，不足一日历天按一日历天计算，最高扣减20%） 3、承诺在甲乙双方约定工期内完工的得10分，因甲方原因造成的工期延误，工期顺延。（若后期施工中出现未准时完工的，每晚一日历天扣减该项目结算金额5%，不足一日历天按一日历天计算，最高扣减20%） | 以提供的施工方案为准 |
| 4 | 质量控制10% | 10 | 提供施工质量控制方案进行横向比较，优得10分，良得6分，一般得2，无或未提供不得分 | 以提供的施工质量控制为准 |
| 合计 |  | 100 |  |  |