项目要求:

造价咨询人工作内容（包括但不限于）：

1、组建项目部开展工作，项目部成员专业配套、人员搭配合理；

2、负责完成施工阶段全过程造价控制咨询服务； ①编制清单含工程预算②施工全过程造价控制

3、熟悉施工现场，掌握施工进度，对建设方、施工单位、监

理单位的各项内控制度提出合理化建议和意见。

4、根据施工合同以及招投标文件，参与工程进度款支付的管

理，复核工程施工进度的实际完成量，出具工程进度款的审核意见。

5、参与工程设计变更、施工现场签证的管理并就因此涉及的

工程造价影响作出专业评估和建议，供建设方及时参考和决策。

6、针对隐蔽工程及工程变更的现场进行确认，并做好抄测

记录和取证资料的完整保存。

7、参与需认质核价的材料及设备的核价工作，出具询价、审

核意见。

8、如发生施工方提出索赔述求时，依据国家相关法律、法规

和施工合同、招投标文件，为建设方提供咨询意见。

9、需要发表咨询意见的其他事项。

10、针对上述事项按月编制跟踪审计月报。工程竣工验收后，

提交项目跟踪审计咨询结果报告。

技术要求

1.符合《建筑法》、《招投标法》、《合同法》等相关法律法规及行业标准；

2.咨询服务符合《建设项目全过程造价咨询规程》(CECA/GC 4)有关规定；

3.咨询意见应坚持公正、公平、实事求是的原则；

4.建立满足咨询合同要求的过程控制服务台帐、日志；

5.成果文件符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC 7）的有关要求

商务要求

1.造价咨询费按照四川省物价局、四川省建设厅关于《工程造价咨询服务收费标准》的通知（川价发[2008]141号）及《四川省发展和改革委员会关于进一步放开住建部门专业服务收费有关事项的通知》（川发改价格〔2015〕769号）相应标准及规定，结合企业自身情况及管理经验对本工程造价咨询服务收费进行报价

2.付款方式：按项目结算。采购人在收到中标供应商出具的合格的项目跟踪审计咨询结果报告起15个工作日内，全额支付合同金额。

3.合同版本：2015版标准建设工程造价咨询合同

4.其他未尽事宜，签订合同时双方协商确定。

评审办法：

综合评分法 

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40 | 满足文件要求且最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)* 40分 | 按照川价发(2008)141号文件报价 | 共同评分 |
| 2 | 业绩20% | 20 | 拟派技术负责人参与的同规模项目服务业绩（2015年1月-至2020.1截止日），每提供一个业绩得4分，最多得20分 |  | 共同评分 |
| 3 | 人员配备10% | 10 | 拟派到该项目技术人员资质： 拟派技术人员具有全国注册造价员(审)证1个得1分，拟派技术人员具有全国注册造价师1个得2分，技术负责人为注册造价工程师且具有高级及以上职称得5分，最多得10分。 |  | 共同评分 |
| 4 | 服务方案 30% | 30 | - 施工阶段全工程造价控制方案是否详细、工程进度款、现场签证、认质认价是否有严格的内审程序 - 对EPC单位的施工预算审核是否合理，是否按国家规范要求严格把关 - 能否准确给业主提供造价咨询分析报告 能否协助调解工程实施过程中的诉讼、索赔，为委托人收集和整理反索赔证据 优：服务方案详细，有针对性，合理可行，得30分； 良：服务方案较为详细，较合理可行，得20分； 差：服务方案一般，基本可行，得5分。 |  |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。